旅游租房交易系统项目进展报告

同路人团队

更新日期：2020年10月17日

致：北京信息科技大学

汇报内容：旅游租房交易系统项目进展

团队：同路人团队

项目经理：史冬航

项目状态报告：

自2020年9月22日项目正式开展以来，本项目团队自开发项目以来每位成员都认真完成项目要求，在10月17日前已完成大部分开发前期的工作，包括用户需求开发，系统规划，概要设计与数据库设计等，同时在10月18日后也开始了正式的编程开发活动，目前已完成主页导航功能（包括用户登录的跳转、预定民俗的界面跳转、民俗评价的跳转），正在进行用户信息管理和预定民俗后支付功能的开发，预计在10月28日前即可完成当前正在进行的任务（前端全部开发）。并且在后续的时间内依照预先安排的项目开发计划顺利完成全部的开发任务。预计在10月29日开始公告栏功能和管理员审核民俗功能的开发；预计于11月2日结束前一任务并开始民俗信息展示的开发；预计于11月5日结束前一任务并开始查找指定民俗功能的开发。于11月11日结束所有功能的开发并开始功能整合（前端后端整合）和系统测试；11月18日正式完成全部的开发与测试，完善后续收尾工作，并进行项目的最终移交。

在目前情况下，我们遇到部分困难与问题。主要有这几个：

第一点：组内信息无法及时的进行交互，造成消息上的沟通不畅，因为我们由十个人组成的团队，跨越了好几个宿舍，而且有很多人都在考研，所以我发布每周的任务或者开展小组讨论的时候，会有人员不在场，导致开发进度、文档撰写都交流不及时，所以进度差的比较大。

第二点：因为第一次进行完整的项目开发活动，在撰写各种报告的过程中没有足够的经验，导致各种文档与报告产生格式或者其他等地方的问题，这些都为醒目的成功进行造成了些许的困扰，因为文档格式不匹配，所以开发组和用户组的沟通出现分歧。

我们相信可以通过加强组内的沟通，增加组内临时会议的次数来解决信息沟通不及时的问题，并且按照老师给的模板不断修改完善手中文档解决缺少开发经验导致的文档内容出现谬误的问题。我们相信可以在计划好的时间内完成开发任务并成功移交于甲方。请甲方放心并期待后续开发的进展。