# 会议记录

N***otes Of Meeting***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **配 置 信 息** | | | | | |
| 项目名称 | 旅游租房交易系统 | 项目标识 | 旅游租房交易系统 | 版 本 | V1.0 |
| 文档名称 | 会议记录 | 文档标识 | 第一次会议记录 | 版 本 | V1.0 |
| **编 辑** | | | | | |
| 撰写人 | 史冬航 | 时 间 | 2020/09/30 | 版 本 | V1.0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **审 核 批 准** | | | | | |
| 审 核 |  | 日 期 |  | 版 本 | V1.0 |
| 批 准 |  | 日 期 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **修 改 信 息** | | | | | |
| 修 改 者 | 贺奇 | 日 期 | 2012/9/23 | 版本 | V2.0 |
| 修改标识 |  | 原 因 | 文档格式、任务分配问题 | | |
| 审 核 |  | 日 期 |  | 新版本 |  |
| 批 准 |  | 日 期 |  |

**目 录Contents**

一．[目的](#_Toc50817536)

[二．会议记录](#_Toc50817537)

[三．工作安排](#_Toc50817538)

# 目的

本次会议是第一次团队会议。目的为各成员汇报第一周的工作情况以及分配第二周的工作任务。

# 会议记录

时间：2020/09/30

地点： 学一527

参加人： 史冬航、贺奇、景长涛、龙硕、岳雷、张彤、韩文昊、李帅，隗宫旭

会议内容如下：

首先对第一周的工作进行总结，由贺奇和李帅共同完成的项目招标书和项目合同进行了汇报，大家对这两个文档的合同进行评价以帮忙修改，以及对景长涛同学完成的旅游租房交易软件功能需求说明书（V1.0版）大家进行了更详细的讨论，在会议的最后阶段，由我进行第二周的工作分配。

项目经理分配任务:

史冬航：完成用户需求的文档，并对招标书改良，完成第二版招标书。

贺奇：筹备软件需求规格说明书、软件开发合同、投标书文档。

景长涛、龙硕：完成需求规格说明书的评审报告。

岳雷：完成项目开发计划草稿以及修改用户需求说明书第二版。

张彤：完成平台产品原型。

韩文昊：完成测试计划的草稿。

李帅：完成配备管理计划的草稿，编写SVN操作流程。

隗宫旭：完成配置管理计划报告。

每位小组成员要在本周四（2020/10/5）晚上6点前，将个人完成的任务成果以及每个人本周任务完成情况发到团队邮箱由项目经理史冬航统一审查，并且每周提交评审报告。项目经理史冬航会及时给出合理的反馈，来让大家有充分的时间做出修改。

# 工作安排

安排人：芮瑞

表一

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作内容 | 负责人 | 说明 |
| 完成用户需求的文档，并对招标书改良，完成第二版招标书。 | 史冬航 |  |
| 筹备软件需求规格说明书、软件开发合同、投标书文档 | 贺奇 |  |
| 完成需求规格说明书的评审报告 | 景长涛、龙硕 |  |
| 完成项目开发计划草稿以及修改用户需求说明书第二版 | 岳雷 |  |
| 完成平台产品原型 | 张彤 |  |
| 完成测试计划的草稿 | 韩文昊 |  |
| 完成配备管理计划的草稿，编写SVN操作流程 | 李帅 |  |
| 完成配置管理计划报告 | 隗宫旭 |  |