旅游租房交易平台

项目需求变更申请

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 旅游租房交易平台 |
| 开发商 | 北京信息科技大学同路人有限公司 |
| 变更提出部门 | 北京信息科技大学同路人团队 |
| 变更提出人 | 项目组组长史冬航 |
| 变更申请时间 | 2020-10-17 |
| 变更审核领导 | 史东航 |
| 变更个数 | 3个 |
| 相关文档 | 《同路人-软件需求规格说明书v1.0》  《同路人-软件需求规格说明书v2.0》  《同路人-软件需求规格说明书v3.0》  《同路人-软件设计规格说明书v1.0》  《软件需求构思及描述v2.0》  《同路人-项目计划v1.0》 |

1. 变更总体情况

需求变更涉及到范围：

1.撰写了软件需求说明书初稿

2.完善了软件设计模型的用例图

3.细化软件设计模型的用例图

需求变更原因：

项目组内部讨论，分组查询资料，并评估需求可行性后得出需求修改或删除的结论。

1. 变更记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录序号 | 20201017-1 | 性能要求 | 网络响应 |
| 提出人 | 景长涛 | 提出原因 | 开发组分析后与用户组沟通决定改变该项需求的性能要求 |
| 变更原因 | 性能完善 | 变更类型 | 修改 |
| 工作量 | 1.5个工作日 | 审核状态 | 确认实现 |
| 重要程度 | 对系统有一定影响，需按期实现 | | |
| 原需求 | 非常重要的功能不超过120ms,其余功能不超过500ms | | |
| 新需求 | 网络连接建立后，云端服务器一定可以响应用户发送的请求;非常重要的功能不超过100ms,其余功能不超过460ms | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录序号 | 20191017-2 | 性能要求 | 可靠性 |
| 提出人 | 李帅 | 提出原因 | 开发组分析后与用户组沟通决定改变该项需求的性能要求 |
| 变更原因 | 可靠度提高 | 变更类型 | 修改 |
| 工作量 | 0.2个工作日 | 审核状态 | 确认实现 |
| 重要程度 | 对系统整体有一定影响 | | |
| 原需求 | 系统只能在特定时间段运行，不能及时作出反馈 | | |
| 新需求 | 用户使用该系统时，保证网页客户端及后台服务器可以进行访问，系统全天候正常运行，能及时反馈后台维护员修正错误。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录序号 | 20201017-3 | 功能模块 | 分享功能 |
| 提出人 | 隗宫旭 | 提出原因 | 开发组分析后与用户组沟通决定改变该项需求的所属模块 |
| 变更原因 | 业务改变 | 变更类型 | 添加 |
| 工作量 | 1个工作日 | 审核状态 | 确认实现 |
| 重要程度 | 对系统整体影响不大 | | |
| 原需求 | 用户没有分享功能 | | |
| 新需求 | 用户可以通过平台的分享功能，在其他平台分享该平台。支持QQ空间，微信朋友圈，微博等社交平台分享。 | | |